Утверждаю

Директор МКОУ Поповской НОШ

А.В.Войцеховская

«____»_______________20___г.

План развития МКОУ Поповской НОШ по поэтапному приведению действующих объектов и порядков предоставления на них услуг в соответствии с требованиями по обеспечению доступности для инвалидов

| №п/п | Наименование объекта по сферам (с указанием адреса) | Номер паспорта доступности ОСИ, дата последнего обследования объекта | Вид деятельности в соответствии с учредительными документами | Оценка состояния доступности объекта для категорий* инвалидов, согласно данным Паспорта доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) | Итоговое заключение состояния доступности ОСИ | Предложения по адаптации объекта (с указанием сроков проведения работ) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Адаптация объекта в рамках проведения капитального ремонта | Адаптация объекта в рамках реализации государственной, муниципальной (целевой, ведомственной) программы, предусматривающей повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | *** Адаптация объекта путем иных организационных решений предоставления социально значимых услуг(доступность услуг) |  |
|  |  |  |  | К | О | С | Г |  | Мероприятие | Срок реализации | Мероприятие | Срок реалииза ции | Мероприятие | Срок реализа ции | К | О | С | Г | Оп иса ние дос тиг нут ых рез уль тат ов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение Поповская начальная общеобразовательная школа Урюпинского района Волгоградской области (МКОУ Поповская НОШ) 403126, Россия, Волгоградская область, Урюпинский район, х.Попов, ул.Школьная, д.34 | №31000017 «__»____ 2015г. | Начальное общее образование | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  | . | адаптация входной группы: - установка навеса (козырька от осадков) - нанесение контрастной маркировки на ступени | 2015г | ДП | ДП | ДУ | ДУ | Изменения позволят инвалидам групп К, О, С, Г получить полный или условный доступ на объект |
|  |  |  |  | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  |  | адаптация входной группы: -установка входного пандуса, поручней -установка противоскользящего покрытия | 2016г | ДП | ДП | ДУ | ДУ | Изменения позволят инвалидам групп К, О, С, Г получить полный или условный доступ на объект |
|  |  |  |  | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  |  | -тактильная вывеска с названием учреждения со шрифтом Брайля -тактильные таблички на кабинеты учреждения со шрифтом Брайля -установка направляющей тактильной плитки и тактильных указателей направления движения внутри здания -установка кнопки вызова -приобретение контрастной маркировки входной группы (знаков и полос желтого цвета из самоклеющейся пленки) | 2017г | ДП | ДП | ДП | ДУ | Изменения позволят инвалидам групп К, О, С, Г получить полный или условный доступ на объект |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -увеличение разворотной площадки перед дверью - расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м) -ремонт ступеней лестничного марша |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  |  | -установка аудиовизуальных, информационно – справочных систем | 2018г | ДП | ДП | ДП | ДП | Изменения позволят инвалидам групп К, О, С, Г получить полный доступ на объект |

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах - колясках;

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушением зрения;

Г –  инвалиды с нарушением слуха.

*

** осуществить проверку проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизацию, реконструкцию) зданий

*** организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных, или финансовых причин), меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо обеспечение представления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме (необходимо согласование в одним из общественных объединений инвалидов)